## Slide 1
Подготовка и Закрытие 2013 года
<number>

## Slide 2: Цель проекта
Закрытие 2013 года в установленные планом работ сроки с результатами, обеспечивающими своевременную сдачу годовой отчетности и корректное формирование главной книги
<number>

## Slide 3: ТР 111. Диагностика данных
Подготовка данных к завершению года заключается в диагностике и исправлении ошибок, обнаруженных в ходе диагностики данных.
Для 2013 года процедура и порядок выполнения диагностических мероприятий вошли в состав ТР 111. Структура ТР 111 представлена в таблице:
<number>
День | Месяц | Год
Диагностика и исправление ошибок | Диагностика и исправление ошибок | Диагностика и исправление ошибок
Закрытие операционного дня | Проверка справочников | Проверка справочников
 | Закрытие учетного периода = месяцу | Завершение финансового года по плану

## Slide 4: Особенности диагностики данных
Ежедневная диагностика включает:
Диагностику и исправление непроведенных журналов
Устранение ошибок, отраженных в отчете по ошибкам закрытого операционного дня системы
Ежемесячная диагностика включает:
Проверку справочников
Диагностику и исправление непроведенных журналов
Диагностику и исправление балансов
Проверку корректности остатков на лицевых счетах
Диагностика данных перед завершением года
включает мероприятия ежемесячной диагностики с частотой выполнения – 2 раза в декабре
<number>

## Slide 5: 16 версия. Новое в ППО по диагностике данных
Создан отдельный пункт меню с названием «Диагностика данных»
<number>

## Slide 6: 16 версия. Новое в ППО по диагностике данных
Проверка остатков на лицевых счетах выполняется с помощью нерегламентированных отчетов (5 отчетов)
Отчет по закрытому операционному дню дополнен новыми проверками
Проверки в отчете по закрытому операционному дню сгруппированы по периодам: день, месяц , год
Отчет по закрытому операционному дню формируется быстрее (быстродействие предстоит оценить пилотным регионам)
<number>

## Slide 7: 16 версия. Новое в ППО по закрытию года
Создан отдельный пункт меню «Завершение финансового года»
Запросы по закрытию года сгруппированы по годам: 2010, 2011, 2012, 2013
<number>

## Slide 8: 16 версия. Новое в ППО по закрытию года
Закрытие года в ППО можно выполнить по типу учреждения и виду средств:
По казенным учреждениям
По неучастникам (автономным и бюджетным учреждениям)
Отменить результаты закрытия (запрос «Удаление проводок в межотчетном периоде») можно:
отдельно по доходам и отдельно по расходам
по типу учреждения и виду средств
запрос «АСФК: Корректировка внутриказначейских расчетов» выполняется только по валютным операциям
За счет отказа от использования субсчета 40212 уменьшаем длительность работы запросов по закрытию года в части доходов
Исключаем из корреспонденции субсчет 40212
Операции межотчетного периода отражаются первым днем нового года
Операции заключения счетов отражаются в ведомости внутренних расчетов
<number>

## Slide 9: 17 версия. Новое в ППО по закрытию года
По заказу федерального казначейства будет выполнена еще часть доработок, направленных на оптимизацию функционала по закрытию года и формированию регистров. Эти доработки войдут в состав 17 версии:
Доработка по Отчету об операциях с делением на 3 раздела
Доработка по автоматизации проверки справки по заключению счетов с главной книгой (федеральный бюджет)
Доработка, направленная на улучшение быстродействия формирования отчетов, регистров, запросов по закрытию года и других запросов (организовано хранение данных в таблице по балансам в разрезе месяцев, ранее данные хранили по годам. Это позволит максимально быстро выполнять операции в ППО АСФК)
<number>

## Slide 10: Типовой план работ по завершению финансового года
Перечисленные выше доработки привели к изменению типового плана работ и документации ППО.
Типовой план работ (изменения):
<number>
2012 год | 2013 год
Доходы закрывались дважды | Доходы закрываются 1 раз в последний день дополнительного периода
Запрос «АСФК: Корректировка внутриказначейских расчетов» используется для корректировки отражения операций по внутренним расчетам | Запрос «АСФК: Корректировка внутриказначейских расчетов» используется только для валютных операций

## Slide 11: Этапы пилотирования
<number>
2 этап пилотирования: | ППИ 17 версии
Проверка корректности формирования регистров | 05.11.2013 - 15.11.2013
Проверка быстродействия ППО | 18.11.2013 – 22.11.2013
Проверить консолидацию с учетом доработки Отчета об операциях | 18.11.2013 – 29.11.2013
1 этап пилотирования: | ППИ 16 версии
Проверка учетных данных на промышленном инстансе | 02.09.2013 - 06.09.2013
Подготовка тестовой среды для пилотирования | 06.09.2013 – 10.09.2013
Проверка остатков на лицевых счетах по новой доработке | 11.09.2013 – 16.09.2013
Закрытие 2013 года на тестовом инстансе | 17.09.2013 – 23.09.2013

## Slide 12: Координация и контроль работ. 1
Пилоты фиксируют ход работ в интерактивных чек-листах на портале поддержки
<number>
Автоматически формируется сводный отчет, отражающий динамику пилотирования
Руководители ФК просматривают сводный отчет в интерактивном режиме
Notes: <number>

## Slide 13: Типовой план работ по завершению финансового года
По итогам пилотирования закрытия года пилотным регионам необходимо будет:
Выявить возможные ошибки в реализованном функционале по закрытию года
Определить корректность выполнения операций, которые носят специфику, связанную с особенностью региона
Проверить корректность отражения результатов закрытия в регистрах, отчетах, лицевых счетах
Проанализировать весь пакет документов по ЗГ
Дать предложения/замечания к пакету документов
По окончании каждого этапа пилотирования, версии будут переданы в промышленную эксплуатацию с доработанным пакетом документов по замечаниям пилотных регионов.
<number>