Добрый день!

Я представляю центр Сервисов компании ОТР в части сопровождения ведения бюджетного учета и составления отчетности.

Первый вопрос на котором я бы хотела остановиться -  это проведение мероприятий по закрытию прошлого 2012 года.

Общей целью было Закрытие  года в сроки, установленные планом работ  и  с результатами, которые бы обеспечили своевременную сдачу годовой отчетности и корректное формирование Главной книги.

Исходя из опыта прошлых лет мы понимали, что нам следует обратить внимание на:

Работоспособность функционала (речь о производительности), на Ошибки функционала, и Ошибки учетных данных.

Для этого большой акцент был сделан на проведении подготовительных работ.

Федеральное Казначейство  выступило в качестве дирижера всех мероприятий, Инициировало и организовало детальное планирование работ,   разработку виртуальных инструментов контроля проведения работ,   и  сам  контроль .Считаем, что это   сыграло большую роль в части синхронного закрытия года по всей стране и соблюдения сроков закрытия.

Были созданы:

- Методика закрытия 2012 года – с описанием необходимых операций

- План завершения финансового года – детализирующий ход работ

- Пошаговая инструкция проверки учетных данных до начала процедур по закрытию года,

и доработан Технологический регламент ТР111 по змечаниям пилотных регионов.

В части подготовительных мероприятий также была организована Проверка учетных данных для наведения технологической чистоты баз, реализация запланированных доработок  и комплексное тестирование закрытия года в 5-ти пилотных регионах  целью которого было выявление ошибок ППО, оптимизация процедур закрытия года, тестирования доработок.

Разработка виртуального инструмента контроля на основе плана работ позволила уйти от пересылок, длительного сбора и консолидации информации, позволила в интерактивном режиме времени любому участнику процесса наблюдать динамику выполнения работ и причины отставания от графика.

Кроме этого взаимоувязка плана работ, чек-листа и инцидентов  дала осуществить быстрый верхнеуровневый анализ причин повлиявших на невыполнение пунктов плана работ и определять характер  проблем (массовые или точечные).

В ходе комплексного тестирования закрытия года  от 5-ти пилотов было заявлено 461 обращение различного характера.

По результатам тестирования  было выявлено и исправлено 10 ошибок ППО

(Например

- Некорректное отражение детализированных ЛБО в ГК после инициации

- Ошибка при регистрации бюджетного обязательства по ИД

- Ошибка превышения остатка на счете бюджета при закрытии бюджетов: местных, областных, федерального

- Ошибка регистрации бюджетного обязательства по госконтракту

- Отсутствие конкарента по формированию заявки на перечисление остатка на счет40101 (3)

- Разработка отчета для таможенного союза

- Некорректное формирование ежедневного Отчета о поступлениях в бюжет ф. 0521432

- Некорректный контроль по заявке на перерегистрацию бюджетных обязательств по Исполнительным документам

- Некорректный перенос остатков прошлого года по дополнительному бюджетному финансированию

- Некорректное формирование отчетов о состоянии л\с по 05-м и 21-м лицевым счетам

- Замечания к параметрам формирования ГК по новому шаблону)

Таким образом Закрытие 2012 года выполнено во всех регионах.  Отчетность администраторам, ФНС, ФО  предоставлена своевременно.

Сроки выполнения работ, указанные в плане,  были соблюдены практически всеми регионами. Исключение составили лишь те, у кого были проблемы  в части окончательного закрытия года по доходам ( причина  -  многочисленные корректировки данных на лицевых счетах и  сложности в выполнении процедур технического характера.)

Отставание устранено, да и было оно незначительным -  в пределах пяти рабочих дней.

Основными проблемами, с которыми столкнулись регионы при закрытии 2012 года были

- Некорректность Остатков по лицевым счетам, в том числе теневых

- Присутствие Ошибок данных в предыдущих периодах , повлекшие перезакрытие прошлых годов

- Недостаточный опыт в Администрировании процедур закрытия года

- Некорректность  регистров бюджетного учета, в том числе по дополнительному периоду.

Но  механизм закрытия года должен работать как часы. С этой целью в текущем году  необходимо    осуществить ряд  мероприятий, о которых подробно в своем докладе расскажет следующий представитель ОТР Бороздина Лариса Викторовна…

Второй вопрос, который я бы хотела осветить в ходе своего доклада – это формирование консолидированной Главной книги Федерального казначейства.

Согласно Приказу Казначейства России от от 27 декабря 2012 г. N 487 в Межрегиональное операционное Управление ФК представляются:

-ежегодно, Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги (ф. 0531982)

- ежедневно, Отчет об операциях по данным Главной Книги (ф. 0531981)

Не секрет, что многие УФК не имели возможность сформировать и представить корректные Отчеты в МОУ ФК в установленный срок.

Одна из причин – некорректность  данных консолидированных Главных книг с учетом заключительных оборотов и операций дополнительного периода.

Это  потребовало проведения колоссальной работы по анализу, исправлению данных отдельных и консолидированных Главных книг органа ФК.

Так как мы принимали непосредственное участие в анализе ошибок – могу сказать основные на которые следует обратить внимание в будущем:

- некорректная консолидация отдельных дней в течении года. То есть при внесении изменения в первичные документы повторная консолидация не выполнялась.

Замечу, что для исключения подобных ситуаций в проекте База знаний системы учета инцидентов создано KB-366 которое содержит инструменты по проверке полноты информации переданной в Защищенный контур  при наличии изменений в проводках.

- Также просьба обратить внимание на настройку справочника Федеральный календарь, т.к. некорректность его настройки влечет искажение дат проведения переноса по счетам санкционирования и заключения счетов.

- Не забывать про обязательное выполнение конкаррента «Корректировка остатков в защищенном контуре» . Описано в KB-449 в проекте База знаний системы учета инцидентов. Это влияет на формирование сумм остатков в консолидированной Главной книге.

- необходимо применять верные параметры при формировании Главных книг. Описано в KB-506 в проекте База знаний системы учета инцидентов

- и наконец  не использовать в случае корректировок данных так называемые «Ручные журналы».

Ошибки ППО, выявленные в ходе работ – исправлены.

( например:Включались обороты по доп периоду, лишние технические проводки по корректировке внутриказначейских расчетов, не выполнялись контрольные соотношения в Отчете 0531981, форма по входящим остаткам не соответствовала данным ГК)

В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального казначейства

все показатели Консолидированной Главной книги , Отчетов об операциях ф. 0531981 проверяются на соблюдение  контрольных соотношений , в том числе логические и арифметические увязки  с показателями оперативной и месячной отчетности.

Также осуществляется форматный контроль, и контроль на соответствие нормативно-справочной информации

В будущем году нас ждут   изменения в ППО АСФК в соответствии сновыми доработками (а именно отказ от счета бюджетного учета 40212, заключение счета бюджетного учета 30712 по виду деятельности 3 на финансовый  результат, возможность отражения переноса на счетах санкционирования в межотчетный период, разделения Отчет об операциях по данным Главной Книги (ф. 0531981) на  разделы). Изменения коснутся и регистров бюджетного учета.

января В выборе параметров при формировании   Главной книги и Журнала по прочим операциям появится дополнительное значение 50 «Операции межотчетного периода». Это позволит сформировать

Журнал операций за  дату 01.01.2013 года с отражением:

- оборотов по переносу на счетах санкционирования

- оборотов по передаче/получении остатков на начало года при реорганизации, проведенной в середине финансового года

Т.е. будет исключено несоответствие оборотов Журнала операций и Главной книги при передаче/получении остатков на начало года при реорганизации, проведенной в середине финансового года

Главную книгу ( аналитическая не подлежащая регистрации) с отражением

оборотов по переносу на счетах санкционирования.

Также хочется еще раз напомнить об Особенностях формирования Отчета об операциях по данным Главной Книги (ф. 0531981). Он будет состоять из 3 разделов.

За дни дополнительного периода в МОУ ФК будут предоставляться 2 Отчета:

Операции текущего года, состоит их разделов:

- операции текущего дня

- операции по передаче/получении остатков на начало года при реорганизации, проведенной в середине финансового года

Операции дополнительного периода. Состоит из разделов

- операции дня дополнительного периода

- операции по заключению счетов

Несколько слов о вопросах, которые часто задаются пользователями в процессе эксплуатации ППО.

Что касается архивирования отчетности, входящей в группу ОТЧ, которая имеет окончательный статус отличный от Подтверждено ( например КПЭ , либо отчетность, представляемая исключительно ФО), то для возможности архивирования, она будет переводиться в статус 799 пользователями самостоятельно. Проблема с переводом в Архив отчетов на статусе УТВ решается в рамках SF-18171

Еще один насущный вопрос – это подпись исполнителей в отчетных формах, шаблон которых этого не предусматривает.

Решение этой проблемы согласован с ФК, подписи исполнителей будут присутствовать во всех отчетах. Доработка FTAS-221985.

В заключении своего доклада я от имени ОТР хочу выразить благодарность Федеральному казначейству, бухгалтерским службам регионов за содействие, доброжелательность и  терпение   при решении вопросов. Спасибо.